|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? He logrado cumplir con los tiempos definidos para cada etapa del proyecto, y actualmente estamos adelantados a lo que nos habíamos propuesto. Un factor que ha facilitado enormemente el avance es nuestra organización en la distribución de tareas y la proactividad de cada miembro haciendo que el trabajo vaya fluyendo sin tener que estar insistiendo sobre los avances, lo que nos ha permitido mantener el proyecto estructurado. Una de las mayores dificultades han sido los tiempos, ya que cada uno está haciendo su práctica profesional.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar estas dificultades, estoy dedicando tiempo extra de estudio y prácticar para recuperar mi velocidad al programar y fortalecer mis conocimientos en bases de datos, específicamente con Supabase ya que es primera vez que trabajo con esta.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma muy positiva, destacó mis acciones al buscar la colaboración institucional con PARQUEMET. Para mejorar, necesito tomar un rol aún más activo y estar más metido en la programación directa.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Una de mis mayores inquietudes es si he dado lo suficiente en este proyecto o si debería dar más, ya que de repente me cuesta valorar o evaluar mi desempeño. Me gustaría preguntarle a mis pares, que encuentran que a sido lo más difícil de desarrollar este proyecto y cómo encuentran que se relaciona con sus entornos laborales.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No consideramos necesario una redistribución de las tareas.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo como muy bueno. Como aspecto positivo, destacamos el conocimiento que tenemos sobre el proyecto, ya que lo tenemos interiorizado y compartimos una misma visión. Como aspecto a mejorar, debemos comunicarnos más entre semana ya que por lo general nos organizamos en una reunión semanal y no más días.